Proyecto:

SIGMAP-AQUA

Acta de Constitución

Versión 1.0

7 de Octubre del 2026

TABLA DE CONTENIDO

CONTROL DE VERSIONES	3

INTRODUCCIÓN	4

Información general del proyecto	4

JUSTIFICACIÓN	5

REQUERIMIENTOS	6

OBJETIVOS	6

GERENTE DE PROYECTO	7

RESTRICCIONES DEL PROYECTO	7

Alcance de alto nivel	8

Incluido en el alcance	8

RIESGOS	8

SUPUESTOS INICIALES	8

Requisitos de alto nivel  Requisitos funcionales (resumen)	9

Requisitos no funcionales	10

Entregables principales	10

PRESUPUESTOS	11

BENEFICIOS ESTIMADOS	12

CRONOGRAMA DE HITOS	12

INFLUENCIA DE LOS INVOLUCRADOS	13

EQUIPO DE TRABAJO	14

ITEM DE CONTROL	15

INFORMACIÓN	15

FIRMA DE APROBACIÓN	16

# CONTROL DE VERSIONES

| #### VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DEL CAMBIO | MODIFICADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.0 | Original GP-PR01-D005-Acta de Constitución | 7/10/2026 |  | Fernando Muñoz |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# INTRODUCCIÓN

Este documento formaliza el inicio del proyecto “SIGMAP-AQUA – BioAqua System”, sistema automatizado para el monitoreo de los parámetros del agua en las piscinas piscícolas del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura, de tal manera que el patrocinador, el instructor líder, el equipo de desarrollo, los usuarios del área piscícola y todas las personas interesadas acepten los lineamientos que regirán la ejecución del proyecto.

# Información general del proyecto

| Nombre del proyecto | SIGMAP-AQUA – BioAqua System |
| --- | --- |
| Código / Identificador | [Por definir] |
| Entidad beneficiaria | Centro de Formación Agroindustrial La Angostura – Regional Huila (SENA) |
| Programa de formación | Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software – Ficha 3230026 |
| Patrocinador (Sponsor) | [Por definir] |
| Gerente del proyecto | [Por definir] |
| Fecha de formulación | 6 de abril de 2026 |
| Fecha estimada de inicio | [Por definir] |
| Fecha estimada de finalización | [Por definir] |
| Tipo de proyecto | Desarrollo de software e IoT: sistema web y móvil integrado con sensores para el monitoreo automatizado de parámetros del agua en piscicultura |

Descripción del proyecto
SIGMAP-AQUA (BioAqua System) es un sistema de información web y móvil, desarrollado en Python/Django con base de datos MySQL e integrado con sensores IoT (ESP32), que automatiza el monitoreo del pH, el oxígeno disuelto y la temperatura del agua en las piscinas (geomembranas) del centro. Captura lecturas en tiempo real, almacena el historial por piscina, genera gráficas y comparaciones por periodos, emite alertas automáticas clasificando el estado del agua (óptimo, riesgo, crítico), evalúa la aptitud de cada piscina para la producción y controla el acceso mediante una matriz de roles (Administrador/Instructor, Operario piscícola y Aprendiz).

# JUSTIFICACIÓN

- Reemplazar el monitoreo manual y esporádico del pH, oxígeno disuelto y temperatura, que hoy genera datos imprecisos y vacíos de información.

- Detectar a tiempo variaciones críticas (como la caída de oxígeno) para prevenir estrés, enfermedades y mortalidad de los peces.

- Contar con un registro histórico confiable que permita identificar tendencias, anticipar problemas y evaluar acciones correctivas.

- Disponer de alertas automáticas cuando los parámetros salgan de los rangos óptimos, reduciendo el tiempo de reacción del personal.

- Tomar decisiones de siembra y manejo de las piscinas con base en datos y no solo en la experiencia o en mediciones aisladas.

- Modernizar el área piscícola del centro con tecnologías IoT de bajo costo y herramientas de uso libre (open source).

- Fortalecer el proceso formativo de los aprendices del programa ADSO aplicando desarrollo de software, IoT y análisis de datos en un caso real.

- Promover prácticas ambientales responsables y el bienestar animal mediante la supervisión continua del ecosistema acuático.

# REQUERIMIENTOS

- Sensores electroquímicos de pH, oxígeno disuelto y temperatura, con microcontrolador ESP32, para cada piscina piloto.

- Cobertura de red WiFi y energía eléctrica estable en la zona de piscinas.

- Servidor (local o en la nube) con Python/Django y MySQL, publicado con HTTPS (certificado SSL y proxy inverso).

- Acceso al área piscícola para la instalación, cableado y calibración de los sensores.

- Rangos óptimos de los parámetros definidos y validados por el instructor del área agroindustrial según la especie cultivada.

- Repositorio en Git/GitHub con estrategia de ramas y Conventional Commits para el control de versiones.

- Aplicación de buenas prácticas de seguridad: autenticación, control de acceso por roles, contraseñas cifradas y JWT.

- Capacitación a administradores, operarios y aprendices en el uso del sistema.

# OBJETIVOS

- Objetivo general: desarrollar e implantar, en [Por definir], un sistema web y móvil que automatice al 100 % el monitoreo de pH, oxígeno disuelto y temperatura en las piscinas del centro, con datos en tiempo real, historial y alertas, para reducir en un 70 % el riesgo de mortalidad por condiciones inadecuadas del agua.

- Implementar la captura automática de datos con sensores conectados a un ESP32, con lecturas a intervalos definidos y sin intervención manual.

- Almacenar cada medición con fecha, hora, parámetro, valor y piscina, sin pérdida de datos durante cortes de red (modo offline).

- Generar alertas automáticas y clasificar el estado del agua (óptimo, riesgo, crítico) con cada nueva lectura.

- Ofrecer gráficas, comparación por periodos y evaluación de aptitud de cada piscina para la producción.

- Controlar el acceso mediante roles (Administrador/Instructor, Operario y Aprendiz) en la web y en la aplicación móvil.

# GERENTE DE PROYECTO

El Gerente del Proyecto será: [Por definir].

# RESTRICCIONES DEL PROYECTO

- Dedicación parcial del equipo de aprendices, sujeta a la formación paralela del programa ADSO.

- Ejecución sujeta al calendario académico y a la disponibilidad del instructor y del área piscícola.

- Presupuesto limitado para hardware; se priorizan herramientas y servicios de uso libre.

- Condiciones ambientales de la zona de piscinas (humedad, calor, contacto con agua) que afectan los equipos electrónicos.

- Conectividad WiFi limitada o intermitente en la zona de piscinas.

- Los sensores electroquímicos requieren calibración y mantenimiento periódico.

- Stack tecnológico definido: Python/Django, MySQL, ESP32 (C/C++) y Flutter.

# Alcance de alto nivel

## Incluido en el alcance

- Monitoreo en tiempo real de pH, oxígeno disuelto y temperatura, con panel de actualización automática y semáforo de estado.

- Registro y almacenamiento cronológico de las mediciones, organizado por piscina (geomembrana).

- Consulta de historial con filtros por piscina, parámetro y rango de fechas, con exportación de datos.

- Gráficas de comportamiento con rango óptimo de referencia y comparación entre periodos.

- Alertas automáticas y clasificación del estado del agua (óptimo, riesgo, crítico) con notificación visual.

- Evaluación de aptitud de la piscina para producción, con recomendaciones básicas.

- Configuración de rangos óptimos por parámetro, restringida al administrador.

- Gestión de usuarios y control de acceso por roles en web y aplicación móvil (Flutter).

- Registro de eventos y auditoría (alertas, cambios de configuración y acciones de usuarios).

- Modo offline en el microcontrolador con sincronización sin duplicados y detección de sensor caído.

## Fuera del alcance

- [Por definir]

- [Por definir]

- [Por definir]

# RIESGOS

- Descalibración o deriva de los sensores de pH y oxígeno disuelto, generando lecturas erróneas.

- Pérdida de conectividad WiFi en la zona de piscinas que interrumpa el envío de datos.

- Daño del hardware por humedad, contacto con agua o condiciones climáticas.

- Falsas alertas por rangos mal configurados que generen “fatiga de alertas” en los operarios.

- Despliegue sin HTTPS que exponga credenciales y tokens de acceso.

- Retiro de algún integrante o baja disponibilidad del equipo por la carga académica.

- Demora en la adquisición de sensores y microcontroladores por falta de presupuesto.

# SUPUESTOS INICIALES

- El Centro de Formación facilita el acceso al área piscícola y a las piscinas piloto.

- La zona de piscinas cuenta con energía eléctrica y cobertura WiFi.

- Los sensores y microcontroladores se adquieren a tiempo para la fase de integración en campo.

- El instructor del área agroindustrial valida los rangos óptimos según la especie cultivada.

- Se usan herramientas y servicios de uso libre (open source) y de bajo costo.

- Se aplica una metodología ágil con buenas prácticas del PMBOK para la gestión del proyecto.

- Los usuarios disponen de computador o smartphone (Android 10+ / iOS 14+) con acceso a la red.

- El equipo de cuatro aprendices permanece durante todo el proyecto.

## Requisitos de alto nivel

Requisitos funcionales (resumen)

Captura automática de datos de sensores (RF001); visualización en tiempo real y actualización automática (RF002–RF003); registro, historial y organización por piscina (RF004–RF006); gráficas y comparación por periodos (RF007–RF008); evaluación automática, alertas inteligentes, clasificación del estado del agua y notificación visual (RF009–RF012); evaluación de condición de producción y configuración de rangos óptimos (RF013–RF014); gestión de usuarios, control de acceso por roles y panel de control general (RF015–RF017); registro de eventos y modo offline (RF018–RF019).

## Requisitos no funcionales

| Requisito | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Procesar y mostrar las lecturas de los sensores en tiempo real sin retrasos significativos. | Alta |
| Disponibilidad | Disponible durante todo el tiempo de operación del área piscícola, con modo offline como contingencia. | Alta |
| Seguridad | Autenticación obligatoria, control de acceso por roles, contraseñas cifradas, JWT, HTTPS y auditoría. | Alta |
| Usabilidad | Interfaz intuitiva y responsive para operarios sin conocimientos técnicos avanzados. | Alta |
| Escalabilidad | Integrar nuevas piscinas o sensores sin afectar el funcionamiento ni modificar el código. | Media |
| Mantenibilidad | Estructura modular con pruebas automatizadas que facilite futuras mejoras. | Media |
| Portabilidad | Ejecutable en computador o servidor local y accesible desde Windows, macOS, Linux, Android e iOS. | Media |

# Entregables principales

| N.º | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| E1 | Documento de requerimientos | Requerimientos funcionales (RF001–RF019), no funcionales, casos de uso e historias de usuario. |
| E2 | Diseño del sistema | Modelo entidad-relación, diccionario de datos (MySQL), arquitectura IoT y guía visual de componentes. |
| E3 | Sistema web BioAqua | Código fuente en Python/Django con los módulos de monitoreo, historial, análisis, alertas y producción, versionado en Git. |
| E4 | Firmware e integración IoT | Firmware ESP32 (C/C++) para lectura de sensores, envío de datos y modo offline. |
| E5 | Aplicación móvil | App Flutter que consume la API REST con autenticación JWT. |
| E6 | Plan y resultados de pruebas | Pruebas unitarias, de integración y de aceptación con usuarios. |
| E7 | Manuales | Manual de usuario (Administrador, Operario y Aprendiz) y manual técnico. |
| E8 | Despliegue y cierre | Sistema en producción con HTTPS, sensores instalados y calibrados, respaldo de base de datos y acta de cierre. |

# PRESUPUESTOS

El presupuesto del proyecto se definirá con el patrocinador. Al ser un proyecto formativo del SENA, el recurso humano corresponde a los aprendices del programa ADSO y se priorizan herramientas de uso libre; los costos principales corresponden al hardware IoT y a la infraestructura de despliegue.

Los valores se expresan en pesos colombianos (COP) y quedan pendientes de diligenciar.

Inversión total estimada: [Por definir]

| Concepto | Descripción | Costo estimado |
| --- | --- | --- |
| Recurso humano | Equipo de desarrollo del proyecto formativo (4 aprendices) | [Por definir] |
| Hardware IoT | Sensores de pH, oxígeno disuelto y temperatura, ESP32, carcasas y cableado | [Por definir] |
| Infraestructura | Servidor / hosting, dominio, certificado SSL y base de datos | [Por definir] |
| Herramientas y licencias | Herramientas de uso libre: Django, MySQL, Flutter, Git/GitHub | [Por definir] |
| Capacitación | Formación a administradores, operarios y aprendices | [Por definir] |
| Contingencia | Reserva para imprevistos | [Por definir] |
| TOTAL |  | [Por definir] |

# BENEFICIOS ESTIMADOS

- Monitoreo continuo de los parámetros del agua sin depender de mediciones manuales.

- Reducción estimada del 70 % en el riesgo de mortalidad por condiciones inadecuadas del agua.

- Respuesta inmediata ante condiciones críticas gracias a las alertas automáticas.

- Historial confiable para análisis de tendencias y toma de decisiones basada en datos.

- Trazabilidad completa de mediciones, alertas y acciones de los usuarios.

- Cero costos por licencias de software al usar herramientas de uso libre.

- Fortalecimiento de las competencias de los aprendices en desarrollo de software, IoT y análisis de datos.

- Base escalable para nuevas piscinas y para una fase predictiva con inteligencia artificial.

# CRONOGRAMA DE HITOS

| Descripción | Fecha de entrega |
| --- | --- |
| Formulación del proyecto (propuesta de proyecto formativo) | 6 de abril de 2026 |
| Análisis de requerimientos (requerimientos, casos de uso e historias de usuario) | 17 de junio de 2026 |
| Aprobación del acta de constitución | [Por definir] |
| Diseño del sistema (modelo de datos, arquitectura IoT, interfaces) | [Por definir] |
| Construcción del sistema web (módulos 1 al 5) | [Por definir] |
| Integración IoT (firmware ESP32, ingesta y modo offline) | [Por definir] |
| Aplicación móvil e IA predictiva | [Por definir] |
| Pruebas del sistema | [Por definir] |
| Instalación y calibración de sensores en campo | [Por definir] |
| Despliegue del sistema con HTTPS | [Por definir] |
| Cierre del proyecto | [Por definir] |

# INFLUENCIA DE LOS INVOLUCRADOS

| Interesado | Influencia |
| --- | --- |
| Ing. Ruben Dario Delgado Cruz | Líder del proyecto y de análisis de negocio y requerimientos. Aprueba actividades, alcance, tiempos, recursos y entregables. Cumple el rol de Stakeholder. |
| Ing. Andrea Saad Cano | Patrocinadora del proyecto formativo. Aprueba recursos y valida los resultados. Cumple el rol de Sponsor. |
| Instructor del área agroindustrial | Usuario administrador. Define rangos óptimos, gestiona usuarios y valida el funcionamiento del sistema. |
| Operarios piscícolas | Usuarios operativos. Monitorean las piscinas y atienden las alertas. |
| Aprendices del área | Usuarios de consulta con fines formativos. |

# EQUIPO DE TRABAJO

| Personal | Participación |
| --- | --- |
| Apr. Juan Jose Gracia Cocoma | Desarrollador Full Stack y analista |
| Apr. Jhonny Stiven Yunda Guzman | Desarrollador Full Stack y analista |
| Apr. Yesman Ronaldo Ortega Avila | Desarrollador Full Stack y analista |
| Apr. Angel Nicolas Abril Quimbaya | Desarrollador Full Stack y analista |

# ITEM DE CONTROL

- Propuesta de proyecto formativo.

- Acta de constitución.

- Documento de requerimientos de software (RF001–RF019).

- Especificación de casos de uso.

- Historias de usuario.

- Matriz de stakeholders.

- Modelo entidad-relación y diccionario de datos.

- Arquitectura IoT (ESP32 + sensores).

- Guía visual de componentes.

- Código fuente versionado (web, firmware y app móvil).

- Plan y resultados de pruebas.

- Manuales de usuario y técnico.

- Acta de cierre.

# INFORMACIÓN

Información de entrada

- Rangos óptimos de pH, oxígeno disuelto y temperatura por especie cultivada.

- Relación de piscinas (geomembranas): cantidad, ubicación y capacidad.

- Especies y ciclos de cultivo del área piscícola.

- Procedimiento actual de medición manual y registros existentes.

- Inventario de sensores, microcontroladores y equipos disponibles.

- Relación de usuarios y roles (instructores, operarios y aprendices).

- Condiciones de conectividad y energía en la zona de piscinas.

Información de salida

- Acta de constitución.

- Documento de requerimientos y plan de gestión del proyecto.

- Cronograma de actividades de ejecución del proyecto.

- Base de datos de lecturas por piscina con fecha y hora.

- Gráficas, reportes y comparaciones por periodos.

- Registro de alertas, eventos y auditoría.

- Evaluaciones de aptitud de las piscinas para producción.

# FIRMA DE APROBACIÓN

Para dar la conformidad al inicio del proyecto, se requiere las firmas de las personas indicadas a continuación:

| Cargo | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Instructor Lider |  |  |  |
| Aprendices |  |  |  |
| Representante del centro de formación |  |  |  |

Fecha: [Por definir]